S5-3-2 — nudge modal 버튼 UX 개선 (plan v1)

분류 : S5-3 묶음의 두 번째 sub-slice. nudge modal 의 ‘기존 영구 삭제 후 등록’ 버튼 hover tooltip 이 자원 미선택 (disabled 상태) 시 보이지 않는 UX 결함을 수정. 매우 작은 슬라이스.

1. 현재 상태 요약

- nudge-modal.html 의 replace 버튼은 초기 disabled + title="대체할 기존 자원을 목록에서 선택하세요".

- 사용자가 자원 선택 전에 hover → 브라우저 UA 가 disabled 상태에서 hover 이벤트 / tooltip 을 차단하는 케이스 (Chrome, Firefox 모두) → tooltip 이 안 뜸.

- 사용자 동기 : 자원 미선택 상태에서도 ‘왜 비활성인지’ 명확히 안내해야 함.

2. 페이지 요구사항 (Notion 본문 그대로)

nudge modal 의 ‘기존 영구 삭제 후 등록’ 버튼 hover 시 뜨는 tooltip 이 자원을 선택하지 않았을 때 비활성화되어 뜨지 않는 문제 수정.

3. URL / 데이터 흐름 스케치

신규 endpoint / 데이터 흐름 변경 없음. 순수 frontend (HTML + CSS) 수정.

4. 도메인 모델

| 신규 / 변경 | 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| HTML 구조 변경 | nudge-modal.html | replace 버튼을 wrapper <span> 으로 감싸고 wrapper 에 title 속성 부여 (disabled 버튼이 hover 이벤트 차단해도 wrapper 가 받음) |
| CSS | (가능하면 기존 style.css 토큰 활용 — 신규 CSS 파일 금지) | wrapper display: inline-block 정도만. 별도 CSS 추가 없으면 inline style |
| JS | nudge-modal.js | 자원 선택 시 wrapper 의 title 속성도 제거 (S5-3-1 의 applyReplaceBtnState() 와 통합) |

해결 방안 후보

| 방안 | 동작 | 트레이드오프 |
| --- | --- | --- |
| A: wrapper span + title ✅ | <span title="..."><button disabled>...</button></span>. wrapper 가 hover tooltip 받음 | 표준 패턴, CSS 변경 거의 없음 |
| B: aria-disabled + opacity | aria-disabled="true" + opacity:.5 + pointer-events:auto. JS 가 click 차단 | 접근성 향상이지만 click handler 추가 필요 |
| C: pointer-events: auto !important | disabled 버튼에도 hover 이벤트 강제 | 브라우저별 동작 불안정 |

A 채택 — 가장 단순, 기존 form 동작 보전.

5. 수직 슬라이스 10단계

| Step | 내용 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx 산출 | CP1 |
| 2 | View — nudge-modal.html 의 replace 버튼을 wrapper span 으로 감싸고 wrapper 에 title 부여 | CP2 |
| 3 | Controller — 변경 없음 | CP2 |
| 4 | DTO — 변경 없음 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — 변경 없음 | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음 | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | nudge-modal.js 의 applyReplaceBtnState() 가 wrapper 의 title 도 함께 갱신/제거. 단위/통합 테스트 (§6) | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 (4 도메인 nudge modal 에서 자원 미선택 hover → tooltip 표시 확인) | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

JS 단위 테스트 인프라 부재 → 본 sub-slice 는 백엔드 통합 테스트 시나리오 없음. 대신 : - HTML 렌더 검증 (1) : nudge-modal.html fragment 렌더 결과에 wrapper <span> 과 title 속성이 포함됐는지 (MockMvc content().string() 또는 fragment 단독 렌더 테스트) - JS 시나리오 (수동, CP5 cover) : 4 도메인 modal 열어 hover 확인

합계 1 신규 시나리오.

7. 예외 계층

- 신규 예외 없음.

8. 예상 부산물 / 주의

- 본 sub-slice 는 순수 UX 개선 — 기능 회귀 없음.

- S5-3-1 의 NudgeModal.handle() 통합과 함께 applyReplaceBtnState() 가 단일 진입점 — 본 sub-slice 의 wrapper title 처리도 그 안에서 일원화.

- CLAUDE.md 수정 사항 : 없음.

9. Verification 체크리스트

빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 통과

기능

- 4 도메인 nudge modal 에서 자원 미선택 시 replace 버튼 hover → tooltip “대체할 기존 자원을 목록에서 선택하세요” 표시

- 자원 선택 후 hover → tooltip 사라지고 버튼 활성

회귀

- MK2-WAVE2/3 nudge 시나리오 회귀 0건

- S5-3-1 의 NudgeModal.handle() 흐름 그대로

10. Critical Files

수정

- src/main/resources/templates/fragments/management/nudge-modal.html — replace 버튼 wrapper span + title

- src/main/resources/static/global/nudge-modal.js — applyReplaceBtnState() 가 wrapper title 갱신/제거

신규 (테스트)

- src/test/.../management/common/nudge/NudgeModalReplaceBtnRenderTest.java — fragment 렌더 1 시나리오 (wrapper + title 포함 확인)

유지

- 4 도메인 nudge service / controller 변경 없음

11. 다음 마일스톤

- G-S5-3-2 : 본 sub-slice 완료 후 사용자 E2E.

- 다음 sub-slice : S5-4 (‘삭제된 항목’ 체크 시 miller 선택 유지).