S5-4 — ‘삭제된 항목’ UX 개선 (plan v1)

분류 : Cross-cutting UX. 5 도메인 list 페이지의 ‘삭제된 항목’ 체크박스 토글 시 페이지 reload 가 일어나며 selectId / selectBoardId 가 리셋되는 문제를 해결. JS 모듈 1개 신설.

1. 현재 상태 요약

- 5 도메인 (OS / Board / BIOS / BMC / Subprogram) list 페이지 모두 헤더에 ‘삭제된 항목 포함’ 체크박스 + 토글 시 :

- onchange="window.location.href = this.checked ? '?includeDeleted=true' : window.location.pathname"

- 부작용 : 사용자가 자원을 선택한 상태로 토글 → URL 의 selectId / selectBoardId 가 사라져 miller 선택이 리셋. 사용자가 보던 자원으로 다시 클릭해야 함.

- 사용자 동기 : 토글 후에도 동일 자원이 선택된 상태 유지.

2. 페이지 요구사항 (Notion 본문 그대로)

‘삭제된 항목’ 체크 시 기존의 miller 선택이 남아있도록 수정.

3. URL / 데이터 흐름 스케치

신규 endpoint 없음. URL 합성 규칙만 변경.

| 시나리오 | 변경 전 URL | 변경 후 URL |
| --- | --- | --- |
| OS list, selectId=12, 토글 ON | /management/os?includeDeleted=true | /management/os?includeDeleted=true&selectId=12 |
| BIOS list, selectBoardId=3, selectId=7, 토글 ON | /management/bios?includeDeleted=true | /management/bios?includeDeleted=true&selectBoardId=3&selectId=7 |
| 토글 OFF | /management/os | /management/os?selectId=12 |

4. 도메인 모델

신규 엔티티 / 스키마 / 백엔드 변경 없음.

| 신규 / 변경 | 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 신규 JS 모듈 | static/global/miller-state.js | MillerState.attachIncludeDeletedToggle(checkboxEl, params) + buildToggleUrl(currentUrl, includeDeleted). URL 의 selectId / selectBoardId 보존 |
| 5 도메인 list.html 토글 markup | templates/management/{os,board,bios,bmc,subprogram}/list.html | inline onchange 제거 + data-include-deleted-toggle 마커 + <script th:src="@{/global/miller-state.js}"> |

5. 수직 슬라이스 10단계

| Step | 내용 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx 산출 | CP1 |
| 2 | View — 5 도메인 list.html 의 inline onchange 제거 + data-include-deleted-toggle 마커 + 스크립트 import | CP2 |
| 3 | Controller — 변경 없음 (백엔드는 이미 selectId / selectBoardId 쿼리 받음) | CP2 |
| 4 | DTO — 변경 없음 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — 변경 없음 | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음 | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | miller-state.js 본체 + 단위 테스트 (§6) | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 (5 도메인에서 자원 선택 후 토글 → 동일 자원 유지 확인) | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

JS 모듈 단위 테스트는 백엔드 단위 테스트로 직접 검증 어려움. 대신 :

- JS 단위 테스트 (5) : MillerState.buildToggleUrl() 의 순수 함수 변형을 백엔드 단위 테스트로 cover (Java 측에서 동등 알고리즘 구현 시) — 또는 도메인별 list.html 응답 markup 검증 :

  - OSListPageRenderTest::renders_includeDeletedToggle_with_dataMarker — data-include-deleted-toggle 마커 포함

  - 동일 4 시나리오 (Board / BIOS / BMC / Subprogram)

- 선택적 JS 통합 (수동, CP5) : 실제 브라우저에서 토글 후 selectId 보존 확인

합계 5 신규 시나리오 (HTML 렌더 검증).

7. 예외 계층

- 신규 예외 없음.

8. 예상 부산물 / 주의

- BIOS / BMC 는 selectBoardId + selectId 두 쿼리 모두 보존 필요. MillerState 모듈이 이 두 파라미터 모두 처리.

- Subprogram 의 kind 별 (Driver / Utility) 토글이 별도면 동일 패턴 적용.

- CLAUDE.md 수정 사항 : 없음.

9. Verification 체크리스트

빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 5 신규 + 회귀 통과

기능

- 5 도메인에서 자원 선택 후 ‘삭제된 항목 포함’ 체크 → URL 에 selectId / selectBoardId 보존

- 체크 해제 시에도 동일 보존

- reload 후 동일 자원이 자동 선택된 상태

회귀

- 기존 selectId / selectBoardId 기반 페이지 렌더 동작 그대로

10. Critical Files

신규

- src/main/resources/static/global/miller-state.js — MillerState.attachIncludeDeletedToggle + buildToggleUrl

- src/test/.../management/{os,board,bios,bmc,subprogram}/list/MillerSelectionPreservedTest.java (또는 도메인별 5 파일) — HTML 마커 5 시나리오

수정

- src/main/resources/templates/management/{os,board,bios,bmc,subprogram}/list.html — inline onchange 제거 + data-include-deleted-toggle 마커 + miller-state.js import

유지

- Controller / Service / Repository / Entity 일체 변경 없음

11. 다음 마일스톤

- G-S5-4 : 본 sub-slice 완료 후 사용자 E2E.

- 다음 sub-slice : S5-5 (각 자원 도메인 화면 구조 통일화).