S5-5 — 각 자원 도메인 화면 구조 통일화 (plan v1)

분류 : Cross-cutting UI 통일화. 신규 등록 버튼의 위치 / 텍스트를 OS 버전 등록 패턴으로 통일. BIOS / BMC 는 두 진입점 (miller 밖 vs miller 1 선택 후) 을 각각 지원하며, miller 밖 진입점은 등록 페이지에서 대상 메인보드 select 가 필요 → 신규 라우트 + 폼 추가.

1. 현재 상태 요약

- 5 도메인의 신규 등록 버튼 위치 / 텍스트 비일관 :

  - OS : 페이지 헤더 우측 top-level CTA “OS 버전 등록”

  - Board : top-level CTA “신규 모델 등록”

  - BIOS : C2 컬럼 내부 (선택된 board 의 BIOS 목록 하단) “+ BIOS 등록”

  - BMC : C2 컬럼 내부 동일 패턴 “+ BMC 등록”

  - Subprogram : Driver / Utility 두 섹션의 헤더에 “+ Driver 등록” / “+ Utility 등록”

- 사용자 동기 : OS 버전 등록과 동일하게 모든 도메인 통일. BIOS / BMC 는 두 진입점 모두 지원.

2. 페이지 요구사항 (Notion 본문 그대로)

- 각 자원마다 신규 등록하는 버튼의 위치나 내부 텍스트의 구조가 조금씩 다른 것을 통일할 것.

  - OS 버전 등록과 동일하게 모든 자원 도메인의 구조 통일.

  - BIOS/BMC 의 경우 다음 두가지로 구현 :

    - miller 밖의 등록 버튼 누를 경우 : 등록 페이지에서 대상 메인보드 모델을 선택할 수 있도록 select 요소 사용.

    - miller 1 선택 후 miller 2 의 등록 버튼 누를 경우 : 현행 유지.

3. URL / 데이터 흐름 스케치

3.1 OS 버전 등록 패턴 (참조 표준)

- top-level CTA “OS 버전 등록” → /management/os/new → 등록 폼 → POST 후 list 로 redirect.

3.2 Board / Subprogram — OS 패턴 적용

- Board : 헤더 CTA 텍스트 “OS 버전 등록” 패턴으로 통일 → “메인보드 모델 등록”. URL 유지.

- Subprogram : Driver / Utility 두 섹션 분리 유지 (kind 별 list 라 자연스러움) — 본 sub-slice 에서는 kind 별 헤더 CTA 텍스트 정합화 (“Driver 등록” / “Utility 등록”) + miller-create-button fragment 적용.

3.3 BIOS / BMC — 두 진입점

진입점 1 — miller 밖 등록 버튼 (신규) : - 페이지 헤더 우측 top-level CTA “BIOS 등록” / “BMC 등록” - 클릭 → /management/bios/new (boardId 없음) → 등록 폼에 대상 메인보드 select 추가 → POST 시 boardId 도 함께 전달 - URL 신규 : - GET /management/bios/new (boardId 미지정) — 대상 메인보드 select 포함 폼 - POST /management/bios (boardId 가 form param) - BMC 동일

진입점 2 — miller 1 (Board) 선택 후 miller 2 의 “+ BIOS 등록” (현행 유지) : - 클릭 → /management/bios/new?boardId=<id> → 등록 폼에서 board 자동 컨텍스트 (select 비표시 / 고정) - 기존 동작 그대로

list.html (BIOS / BMC)
  └─ 헤더 우측 (신규 진입점 1)
     └─ <a th:replace="fragments/management/miller-create-button :: button(scope='top-level', label='BIOS 등록', target='/management/bios/new')">

  └─ C2 컬럼 (현행 진입점 2)
     └─ board 선택 시 표시
     └─ <a th:replace="fragments/management/miller-create-button :: button(scope='parent-scoped', label='BIOS 등록', target='/management/bios/new?boardId=...')">

new.html (BIOS / BMC)
  └─ boardId param 유무에 따라 select 표시/비표시

4. 도메인 모델

신규 엔티티 / 스키마 변경 없음.

| 신규 / 변경 | 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 신규 fragment | templates/fragments/management/miller-create-button.html | “+ 등록” 버튼. parameter scope ∈ {top-level, parent-scoped, kind-scoped}, label, target |
| Controller 변경 | BiosController.newForm / BmcController.newForm | @RequestParam(required=false) Long boardId 받아 폼 모델에 보드 목록 추가 (boardId 없을 때만 select 데이터 제공) |
| new.html 변경 | templates/management/{bios,bmc}/new.html | boardId 미지정 시 메인보드 select 표시. 지정 시 hidden 또는 표시 |
| list.html 5 도메인 변경 | templates/management/{os,board,bios,bmc,subprogram}/list.html | 신규 등록 버튼을 fragment 호출로 통일. BIOS/BMC 는 두 진입점 모두 |

5. 수직 슬라이스 10단계

| Step | 내용 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx 산출 | CP1 |
| 2 | View — miller-create-button.html fragment 신설. 5 도메인 list.html 적용. BIOS/BMC new.html 의 select 추가 (boardId 미지정 분기) | CP2 |
| 3 | Controller — BiosController.newForm / BmcController.newForm 의 boardId optional 처리 + 보드 목록 모델 추가 | CP2 |
| 4 | DTO — BiosCreateRequest / BmcCreateRequest 에 boardId 필드가 이미 있는지 확인. 없으면 추가 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — 변경 없음 (boardId 는 이미 service 파라미터) | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음 (보드 목록 조회는 기존 findAllByIsDeletedFalse 재사용) | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | Controller / View 본체 + 통합 테스트 (§6) | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

| # | 도메인 | 시나리오 | 예상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OS | list 헤더 CTA “OS 버전 등록” 텍스트 + miller-create-button fragment 포함 | 200 + HTML 마크업 검증 |
| 2 | Board | 동일 패턴 (“메인보드 모델 등록”) | 200 + 검증 |
| 3 | BIOS | list 헤더 CTA + C2 의 두 진입점 모두 fragment 호출 | 200 + 두 진입점 모두 마크업 |
| 4 | BIOS | GET /management/bios/new (boardId 누락) → 폼에 보드 select 표시 | 200 + select 옵션 |
| 5 | BIOS | GET /management/bios/new?boardId=3 → select 비표시 + board 자동 컨텍스트 | 200 + hidden boardId |
| 6 | BMC | BIOS 와 동일 패턴 (3 / 4 / 5 대응) | 200 |
| 7 | BMC | GET /management/bmc/new (boardId 누락) | 200 + select |
| 8 | BMC | GET /management/bmc/new?boardId=3 | 200 + hidden |
| 9 | Subprogram | Driver / Utility 두 섹션 헤더 CTA fragment 호출 | 200 |

합계 9 시나리오.

7. 예외 계층

- 신규 예외 없음.

- BIOS/BMC 등록 시 boardId 미선택 (form 검증 실패) → 기존 @Valid + BindingResult 흐름.

8. 예상 부산물 / 주의

- BIOS/BMC new.html 의 select 추가 : 보드 목록은 활성 (isDeleted=false) 만. 비활성 board 는 select 옵션에서 제외.

- boardId 양립 : URL ?boardId=<id> 와 form boardId 필드 모두 지원. URL 우선이면 hidden 으로 박고 select 비표시 / 둘 다 지원.

- MK1 PathReconciliationService 와 충돌 없음.

- CLAUDE.md 수정 사항 : 없음 (UI 통일).

9. Verification 체크리스트

빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 9 신규 + 회귀 통과

기능

- 5 도메인 list 신규 등록 버튼 텍스트 / 위치 통일

- BIOS/BMC 의 미러 밖 CTA 클릭 → 등록 폼에서 보드 select 표시

- BIOS/BMC 의 C2 (보드 선택 후) CTA 클릭 → 등록 폼에서 보드 자동 컨텍스트

- 미러 밖 진입점에서 보드 선택 후 등록 → POST 정상 + redirect

회귀

- 기존 BIOS / BMC 등록 흐름 (boardId 쿼리) 보전

- 기존 OS / Board / Subprogram 등록 흐름 보전

10. Critical Files

신규

- src/main/resources/templates/fragments/management/miller-create-button.html

- src/test/.../management/{os,board,bios,bmc,subprogram}/list/MillerCreateButtonRenderTest.java — 5 도메인 + BIOS/BMC 두 진입점

수정

- src/main/resources/templates/management/{os,board,bios,bmc,subprogram}/list.html — 신규 등록 버튼 fragment 호출

- src/main/resources/templates/management/{bios,bmc}/new.html — boardId 미지정 시 보드 select 표시

- BiosController.newForm / BmcController.newForm — boardId optional + 보드 목록 모델

- BiosCreateRequest / BmcCreateRequest — boardId 필드 (이미 있다면 변경 없음)

유지

- 백엔드 Service / Repository / Entity 일체 변경 없음

- 기존 BIOS / BMC POST endpoint 시그니처 보전

11. 다음 마일스톤

- G-S5-5 : 본 sub-slice 완료 = S5 묶음 전체 종료.

- G-S5 (상위 Gate) : MA / MK 단계 점검 마무리. 다음 단계 = U1 (Stage 3 Provisioning) 진입 가능.