MK3 — Maintenance Domain 전면 재검토 (MK1 ↔ MK2 정합화) (plan v1)

분류 : Stage 2 Maintenance 영역의 cross-cutting 정합화. MK1 (경로 재조정) 과 MK2 (Soft-delete / Restore / Purge 정합) 가 각각 독립 설계되며 발생한 의미론적 결손을 단일 sub-slice 로 합쳐 결정·정합·검증.

재정의 통보 : CLAUDE.md 인벤토리의 기존 MK3 (“ApplicationFileMover”) 후보는 본 sub-slice 의 새 의미로 재할당. ApplicationFileMover 는 MK4 또는 후속으로 밀림.

1. 현재 상태 요약

1.1 선행 슬라이스

- MK1 (경로 재조정) 완료 — PathReconciliationService, DriftKind 5종 (PATH_DRIFT / MISSING / ORPHAN / SIGNATURE_INVALID / HASH_MISMATCH), PATH_DRIFT 자동 적용, 시작시/주기/수동 스캔, MarkableScanner SPI, MarkerContent 일반화 (global/marker/).

- MK2 (lifecycle 정합화) WAVE1/2/3 진행 중 — LifecycleEntity super (4 boolean: isEnabled / isDeleted / isDeprecated), nudge modal (sealed NudgePayload), ISO intent hash precheck (sealed IsoUploadIntentResponse), NudgeRegistry TTL 5분.

- S5-1 완료 — 탐색 첫 진입 hotfix (PathPolicyService.firstAllowedRoot(), bundle-upload-bootstrap.js atTop 가드).

1.2 발견된 정합성 결손 (본 sub-slice 진입 동기)

사용자 환경에서 다음 시나리오 발견 :

- ISO minimal.iso (id=23) 가 어느 시점에 등록 → 마커 발급 (resourceId=23)

- id=23 자원을 soft-delete (is_deleted=true)

- 같은 path 에 minimal.iso 신규 등록 → DB 상 새 행 (id=25 — 다른 시점 히스토리) 가 active 로 살아있고 같은 iso_path 보유

- Id=25 의 자원 soft-delete

- Id=23 의 자원 restore

- /opt/provisioning/iso/rocky/10-1/minimal.iso.provision.json sidecar 마커는 id=23 자원이 아닌 id=25 자원(soft-delete 상태)로 존재

- reconciliation 스캔 → active id=23 자원의 키 (OS_ISO, 23) 으로 diskMarkers 검색 → 마커는 id=25 키라 매칭 안 됨 → MISSING 분류

- id=25 자원은 active 인벤토리 누락 + softDeleted 셋 포함 → ORPHAN 분기에서도 D20 정책으로 제외 → silent drop

1.3 결손의 본질

| 결정 | 위치 | 결손 |
| --- | --- | --- |
| D20 (MK1) : soft-deleted 마커는 ORPHAN 분류 안 함 | CLAUDE.md §MK1 | “복구 가능성” 의 가능 경로 미정의 — UI 의 [복원] 만? 같은 path 재등록은? |
| MK2 soft-delete : is_deleted=true 마킹, 마커 보존 | LifecycleEntity.softDelete | 같은 path 에 신규 자원 등록 시 옛 마커 처리 정책 부재 |
| MK1 disk marker dedup : (resourceType, resourceId) putIfAbsent | PathReconciliationService.collectDiskMarkers | path-level 충돌 인지 못함 — 같은 path 에 두 마커 있어도 첫 id 만 살림 |
| D20 후반 : “hard delete 시 도메인 Service 가 마커 함께 삭제 책임” | CLAUDE.md §MK1 | hard-delete 만 cover. soft-delete + 재등록 경로 는 누구도 책임지지 않음 |

→ MK1 / MK2 가 따로 설계되며 cross-cutting 데이터 일관성 정책이 결정되지 않음.

1.4 본 sub-slice 진입 전제

- MK1 코드 안정화 (완료)

- MK2 WAVE1/2/3 코드 안정화 (CP4 통과)

- S5 트리는 UI/UX 정합화이므로 별도 진행

2. 페이지 요구사항 (확정 + 결정 박스)

2.1 사용자 명시 (확정)

“MK1-MK2 간 정합성 불일치로 인한 maintenance domain 전면 재검토 단계로 MK3 단계를 시작.”

2.2 결정 박스 (CP1 단계에서 사용자 결정 필요)

본 sub-slice 의 작업 범위는 결정 박스 답에 따라 폭이 크게 갈라진다. CP1 승인 시 사용자가 각 결정 박스에 답해주시면 CP2 진입 시 확정.

| # | 결정 박스 | 옵션 | 권장 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC1 | soft-delete 자원의 path 와 신규 자원 path 충돌 정책 | (a) 충돌 시 등록 거절 (사용자가 옛 자원 hard-delete 또는 복원 후에야 신규 등록 가능) (b) 등록 허용하되 옛 마커 hard-delete + 새 마커 발급 (옛 자원은 자동 hard-delete) (c) MK2 의 nudge modal 흐름 확장 — 충돌 감지 시 사용자에 옛 자원 영구삭제 또는 등록 취소 제시 | (c) — MK2 의 sealed NudgePayload 흐름과 가장 자연스러움. 사용자 인지 + 명시 결정 보장 |
| DC2 | reconciliation 의 path-level 충돌 검출 신규 분기 도입 | (a) 새 DriftKind.PATH_REUSED 추가 (옛 soft-delete 자원의 마커가 신 active 자원과 path 충돌 시) + 자동 적용 미허용 (b) 도입 안 함 (DC1=(c) 로 사전 차단되니 reconciliation 단계에서 발생 안 함 가정) | (a) — DC1 으로 사전 차단해도 과거 히스토리 / 외부 시스템 변경으로 발생 가능. 안전망. 단 자동 적용은 의미 없으니 보고만 |
| DC3 | 마커의 lifecycle 식별자 도입 | (a) MarkerContent.attributes 에 lifecycle:SOFT_DELETED 부여 (마커 자체에 상태 박음) (b) 마커 자체 변경 없이 reconciliation 이 DB 조회로 분류 (현 구조 유지) | (b) — 마커는 자원 식별만, lifecycle 은 DB 단독 권한. (a) 는 마커-DB 동기화 부담 증가 |
| DC4 | hard-delete 시 마커 정리 책임 위치 | (a) 각 도메인 Service 의 purge() 가 마커 함께 삭제 (현 D20 정책 명시화) (b) 별도 MarkerCleaner 빈이 책임 (c) reconciliation 의 ORPHAN 자동 적용 옵션으로 위임 | (a) — D20 정책 그대로 명시화. 5 도메인 purgeWithTypedNameCheck (S5-2-2 작업) 와 합쳐 책임 명확 |
| DC5 | restore cascade 시 옛 path 와 신규 path 의 정합 | (a) restore 시 path 가 디스크에 없으면 (재등록으로 인해 다른 자원이 점유) 거절 (b) 거절 안 함 — 사용자가 reconciliation 으로 정리 | (a) — 사용자 멘탈 모델 일치. S5-2-3 의 cascade 동작 명세에 본 정책 추가 |
| DC6 | ApplicationFileMover (구 MK3) 와의 관계 | (a) 본 sub-slice 에 포함 (UI 에서 파일 이동 시 마커+DB 동시 갱신) (b) MK4 로 분리 | (b) — 본 sub-slice 는 정합성 정책 결정 + 코드 정합화에 집중. ApplicationFileMover 단순 후보이자 우선순위가 낮은 작업물. |

2.3 결정 박스 묶음 영향

DC1, DC2, DC3 은 상호 의존적 : - DC1=(c) + DC2=(a) + DC3=(b) 권장 묶음 → MK2 nudge 흐름 확장 + reconciliation 안전망 + 마커 단순 유지.

DC4, DC5 는 MK2 (S5-2-2 / S5-2-3) 작업과 합쳐짐 — 본 sub-slice 가 정책 정의, S5 sub-slice 가 UI 적용.

3. URL / 데이터 흐름 스케치

3.1 신규 endpoint (DC1=(c) 가정)

POST /management/<domain>/upload-intent 의 nudge 흐름이 이미 같은 path 의 soft-deleted 자원을 충돌로 처리하도록 확장. 신규 endpoint 0 — 기존 흐름 확장만.

3.2 reconciliation 의 새 분기 (DC2=(a) 가정)

GET /maintenance/reconciliation/latest
  → DriftReport 응답에 PATH_REUSED 포함
  → UI 의 C2 컬럼에 새 배지 색 (예: 빨강) + C3 의 detail 메시지 + 수동 처리 안내

PATH_REUSED 는 자동 적용 거부 (DriftAutoApplyNotAllowedException throw). 사용자가 둘 중 하나 : - 옛 soft-deleted 자원 hard-delete (S5-2-2 의 typed-name purge 흐름) - 신 active 자원 soft-delete + 옛 자원 복원 (S5-2-3 의 restore-cascade 흐름)

3.3 nudge 흐름 확장 (DC1=(c))

기존 MK2 nudge : - 같은 path / 같은 hash → IntentMetaNudgePayload / ContentNudgePayload

신규 분기 : - 같은 path 의 soft-deleted 자원 발견 → 새 SoftDeletedConflictPayload (sealed NudgePayload 의 새 permits) - 사용자 액션 : (a) 옛 자원 영구삭제 + 새 등록 (b) 등록 취소 (c) 옛 자원 복원 (등록은 거절됨 — 같은 path 충돌)

3.4 마커 정리 흐름 (DC4=(a))

5 도메인 Service 의 purge() 메서드 :

purgeWithTypedNameCheck(id, typedName)
  → typedName 검증
  → 자원의 marker 위치 계산 (resolveMarkerFile)
  → Files.deleteIfExists(markerFile)
  → DB row 삭제

S5-2-2 의 시그니처에 마커 정리 본체 추가.

4. 도메인 모델

4.1 신규 / 변경 (DC1=(c) + DC2=(a) + DC3=(b) 권장 묶음 가정)

| 위치 | 변경 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| DriftKind enum | PATH_REUSED 신규 | 같은 path 의 soft-deleted 자원이 신 active 자원과 충돌 |
| PathReconciliationService.scan | path-level 인덱싱 추가 | active 자원의 path 와 disk 마커의 path 양쪽 추적. 충돌 시 PATH_REUSED 분류 |
| NudgePayload sealed | SoftDeletedConflictPayload record 추가 | 등록 의도와 같은 path 의 soft-deleted 자원 정보 |
| 5 도메인 *UploadIntentService | soft-deleted 자원 path 검사 분기 | 같은 path 에 soft-deleted 자원 있으면 nudge throw |
| 5 도메인 *Service.purge | 마커 함께 삭제 본체 (S5-2-2 와 합치) | DC4=(a) 정책 명시 |
| 5 도메인 *Service.restore | path 충돌 검사 가드 | DC5=(a) 정책 명시 |

4.2 신규 예외

| 예외 | HTTP | 의미 |
| --- | --- | --- |
| *SoftDeletedPathConflictException (5 도메인 또는 공통 1) | 409 (NUDGE_REQUIRED) | 등록 시 같은 path 의 soft-deleted 자원 발견 |
| RestorePathOccupiedException | 409 | restore 시 path 가 이미 다른 자원에 점유 |
| DriftAutoApplyNotAllowedException (재사용) | 409 | PATH_REUSED 자동 적용 시도 |

5. 수직 슬라이스 10단계

| Step | 내용 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx 산출 + 결정 박스 6개 사용자 결정 | CP1 |
| 2 | View — reconciliation list.html 의 PATH_REUSED 배지 + detail 메시지. nudge modal fragment 의 SoftDeletedConflict 슬롯 추가 | CP2 |
| 3 | Controller — 신규 endpoint 없음. 기존 nudge endpoint + reconciliation apply 의 PATH_REUSED 거절 분기 | CP2 |
| 4 | DTO — SoftDeletedConflictPayload record. DriftResponse 의 kind 확장 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — 5 도메인 *UploadIntentService.issue 의 soft-deleted 검사 분기. 5 도메인 *Service.purge 의 마커 정리 책임. *Service.restore 의 path 충돌 가드 | CP2 |
| 6 | Repository — 5 도메인 findFirstByPathAndIsDeletedTrue (또는 동등) 메서드 신설 | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | Service 본체 + reconciliation PATH_REUSED 분류 본체 + 통합 테스트 (§6) | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 (5 도메인에서 soft-delete + 같은 path 재등록 시나리오 + reconciliation 회귀) | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

6.1 nudge soft-deleted 충돌 (DC1=(c))

- 5 도메인 × {성공 1, 충돌 1} = 10 시나리오

  - OS / Board / BIOS / BMC / Subprogram 각각 :

    - 같은 path 의 soft-deleted 자원 없음 → 정상 등록 (200 + uploadToken)

    - 같은 path 의 soft-deleted 자원 있음 → 409 NUDGE_REQUIRED + SoftDeletedConflictPayload

6.2 nudge 흐름 (DC1=(c) proceed/replace/cancel)

- 5 도메인 × {proceed (옛 자원 hard-delete), cancel} = 10 시나리오

6.3 reconciliation PATH_REUSED 분류 (DC2=(a))

- 3 시나리오 :

  - 같은 path 의 active + soft-deleted 자원 동시 존재 → 신 자원에 PATH_REUSED + 옛 자원에도 PATH_REUSED (또는 신 자원만 노출 — DC2 결정에 따라)

  - PATH_REUSED 자동 적용 시도 → 409

  - PATH_REUSED 무시 처리 → 정상 dismiss

6.4 hard-delete 시 마커 정리 (DC4=(a))

- 5 도메인 × {hard-delete 시 마커 함께 삭제 검증} = 5 시나리오 — 디스크에 마커 파일 존재 → purgeWithTypedNameCheck 호출 → 마커 파일 부재 확인

6.5 restore path 충돌 가드 (DC5=(a))

- 2 도메인 (OS, Board) × {정상, 충돌} = 4 시나리오

  - cascade restore 시 자식 path 충돌 없음 → 정상

  - cascade restore 시 자식 path 가 다른 active 자원에 점유 → 409 RestorePathOccupiedException

6.6 회귀 (MK1 / MK2 / S5)

- 기존 MK1 reconciliation 테스트 + MK2 nudge 테스트 + S5-1 단위 6 + S5-2-* 17 + S5-3-* 8 모두 통과

총 신규 ~30 시나리오 + 회귀.

7. 예외 계층

7.1 신규

- *SoftDeletedPathConflictException (management/<domain>/exception/, 5 도메인 또는 공통 1) — extends ConflictException, code=NUDGE_REQUIRED, payload=SoftDeletedConflictPayload

- RestorePathOccupiedException (management/common/exception/ 또는 도메인별) — extends ConflictException

7.2 재사용

- DriftAutoApplyNotAllowedException (MK1 기존) — PATH_REUSED 에 추가 적용

- *NudgeRequiredException (MK2 기존) — sealed payload 에 SoftDeletedConflictPayload 추가

8. 예상 부산물 / 주의

8.1 스코프 경계

- 본 sub-slice 포함 : MK1 / MK2 정합성 결손 해결, 5 도메인 service 정책 정합화, reconciliation 새 분기, nudge 새 흐름, 본 sub-slice 통합 테스트

- 본 sub-slice 미포함 :

  - MK4 (구 MK3 ApplicationFileMover) — UI 에서 파일 이동 시 마커 + DB 동시 갱신 → 별도 sub-slice

  - 마커 일괄 마이그레이션 도구 (옛 마커 형식 → 신 형식) → 별도 운영 도구

  - 마커 secret 회전 시 일괄 재발급 → 별도 운영 도구

8.2 사용자 환경의 minimal.iso 케이스 처리

- 본 sub-slice 본체 작업 전에 사용자가 직접 정리 (옵션 B SQL UPDATE iso SET is_deleted=...) 또는 본 sub-slice 코드 적용 후 reconciliation 이 PATH_REUSED 로 잡아주면 UI 흐름으로 정리

8.3 CLAUDE.md 수정 사항

- §MK1 D20 후반의 “hard delete 는 MK1 범위 외” 문구 → MK3 에서 cover 됨으로 갱신

- §MK1 페이지 인벤토리 후보 항목 (“MK3 — ApplicationFileMover”) → “MK4 — ApplicationFileMover” 로 번호 갱신

- §MK1 D 결정 박스 추가 :

  - D-MK3-1 : soft-delete 자원 path 재사용 정책 (DC1 결정값)

  - D-MK3-2 : reconciliation PATH_REUSED 분기 (DC2 결정값)

  - D-MK3-3 : hard-delete 마커 정리 책임 (DC4 결정값)

8.4 관련 sub-slice 와의 상호작용

- S5-2-2 (hard-delete typed-name) : DC4=(a) 시 본 sub-slice 의 마커 정리 본체와 합쳐짐

- S5-2-3 (restore cascade) : DC5=(a) 시 본 sub-slice 의 path 충돌 가드 추가

- → S5-2-2 / S5-2-3 진행 전에 본 sub-slice 가 선행되어야 함. 또는 동시 진행 시 plan 분리 명시 필요 (사용자 결정)

8.5 회귀 위험

- MK2 nudge 시나리오 (16 + 5 + parity 8) 회귀 가능성 — sealed payload 확장 시 기존 분기 동작 보전 검증

- MK1 reconciliation 시나리오 (12) 회귀 가능성 — DriftKind 확장 시 기존 분류 동작 보전

9. Verification 체크리스트

9.1 빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 신규 ~30 + 회귀 모두 통과

9.2 정책 정합 검증

- (DC1) 5 도메인에서 같은 path 의 soft-deleted 자원 있을 때 등록 시 nudge 발생

- (DC2) reconciliation 이 PATH_REUSED 를 새 분기로 분류

- (DC3) 마커 자체엔 lifecycle 정보 없음 — 단순 유지

- (DC4) 5 도메인 hard-delete 시 마커 파일 함께 삭제됨

- (DC5) cascade restore 시 path 충돌 가드

9.3 사용자 시나리오 회귀 (minimal.iso 케이스)

- minimal.iso 의 id=23 (active) + id=25 (soft-deleted) 가 같은 path 면 reconciliation 에서 PATH_REUSED 로 노출 (silent drop 안 됨)

- 사용자가 nudge 또는 reconciliation 액션으로 정리 가능

9.4 회귀

- MK1 12 시나리오 통과

- MK2 WAVE1/2/3 시나리오 통과 (NudgeModalParity 8 + WaveTwo 16 + WaveThree 5)

- S5-1 6 시나리오 통과

- (S5-2-2/2-3 진행 후 합쳐지면) 그 시나리오들도 통과

10. Critical Files

10.1 수정 (DC 결정 후 확정)

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/marker/DriftKind.java — PATH_REUSED enum 추가

- src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/reconciliation/service/PathReconciliationService.java — path-level 인덱싱 + PATH_REUSED 분류 + apply 거부 분기

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/nudge/NudgePayload.java (또는 위치) — SoftDeletedConflictPayload permits 추가

- 5 도메인 *UploadIntentService.java — soft-deleted path 검사 분기

- 5 도메인 *Service.java — purge 의 마커 정리 책임 + restore 의 path 가드

- 5 도메인 *Repository.java — findFirstByPathAndIsDeletedTrue 메서드 추가

- templates/maintenance/reconciliation/list.html — PATH_REUSED 배지 + detail

- templates/fragments/management/nudge-modal.html — SoftDeletedConflict 슬롯

- 4 도메인 *-new.js — SoftDeletedConflict 흐름 처리 (proceed/cancel)

10.2 신규 (DC 결정 후 확정)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/nudge/SoftDeletedConflictPayload.java

- 5 도메인 *SoftDeletedPathConflictException.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/exception/RestorePathOccupiedException.java

- 통합 테스트 5~7 신규 파일 (도메인별 + reconciliation)

10.3 유지

- MarkerContent, ProvisionMarkerService — DC3=(b) 시 변경 없음

- LifecycleEntity — soft-delete 본체 변경 없음

- 기존 MK1 / MK2 본체 — sealed 확장 외 보전

11. 다음 마일스톤

11.1 Gate

- G-MK3 : 본 sub-slice 완료 후 사용자 E2E 검증.

11.2 본 sub-slice 후속

- MK4 (구 MK3 ApplicationFileMover) — UI 에서 파일 이동 시 마커 + DB 동시 갱신. 본 sub-slice 의 정책 위에 빌드.

- S5-2-2 / S5-2-3 재개 — 본 sub-slice 의 DC4 / DC5 정책에 따라 typed-name purge / cascade restore 의 본체 작성

11.3 본 sub-slice 종료 후 즉시 확인 1줄

“soft-delete + 같은 path 재등록 시나리오에서 reconciliation 과 nudge 가 silent drop 없이 사용자에게 명확한 액션을 제시한다.”

11.4 결정 박스 답변 가이드 (CP1 승인 시)

사용자가 본 plan 의 §2.2 결정 박스 6개에 대한 답변을 :

DC1: (a/b/c)
DC2: (a/b)
DC3: (a/b)
DC4: (a/b/c)
DC5: (a/b)
DC6: (a/b)

형식으로 주시면 CP2 진입 시 §3-§10 의 모든 항목을 확정값으로 갱신해 진행.

권장 묶음 일괄 채택 시 :

DC1: c, DC2: a, DC3: b, DC4: a, DC5: a, DC6: b