# MK3-1 — Ghost Row 일급 개념 도입 (plan)

분류 : Stage 2 Maintenance 영역의 후속 정합화 슬라이스. MK3 (Trash 패턴) 도입 직후 발견된 UX 병목 — DB-truth 와 FS-truth 가 어긋나 복구 불가능한 dead row (“ghost”) 가 nudge / restore / 휴지통 / reconciliation 4 영역에서 일관되지 않게 처리되는 문제.

본 슬라이스 핵심 결정 : ghost 를 공식 정의된 일급 개념 으로 도입하고 4 영역의 시각을 단일 멘탈 모델로 통일.

인벤토리 등록 : MK3-1 — Manage-Kernel 후속 정합화 (CLAUDE.md §인벤토리 어휘 갱신 대상).

## 1. 현재 상태 요약

### 1.1 선행 슬라이스

- MK3 (Trash 패턴 도입) 완료 — TrashService / TrashPolicy / TrashLifecycleService + LifecycleEntity 의 trashed_at / trashed_path 컬럼 + 6 신규 DriftKind (RESOURCE_RENAMED, RESOURCE_RENAMED_ORPHAN, SOFTDEL_ESCAPE_TO_ORIGINAL, SOFTDEL_ESCAPE_TO_OTHER, TRASH_LOST, TRASH_MARKER_STALE) + MarkableScanner SPI 의 trash 메서드 6종 (findTrashed, findTrashedBefore, findTrashedBetween, extendTrashTtl, restoreFromTrash, purgeFromTrash).

- 휴지통 페이지 /maintenance/trash 가동 — 도메인-agnostic SPI 다형성으로 4 도메인 (ISO / BIOS / BMC / Subprogram) 의 trash 합본 표시.

- A2 케이스 처리 — TrashLifecycleService.softDeleteToTrash 가 Files.exists(resourcePath) == false 일 때 trash mv 를 건너뛰고 DB 만 lifecycle 전이. trashed_at = null AND trashed_path = null 상태가 이 케이스의 산물.

### 1.2 결손 본질 (사용자 보고 시나리오)

- 자원 X 의 마커가 missing 상태 (외부 mv / FS 에서 파일이 옮겨짐).

- 사용자 : “정리하고 새로 등록하자” → softDelete 호출.

- Files.exists(DB.resourcePath) == false → A2 케이스 → DB 만 정리, trashed_path = null.

- 사용자 : 같은 콘텐츠를 새 경로로 등록 시도.

- nudge 가 hash 충돌로 ghost 가 된 X 를 후보로 제시 → 사용자 흐름 차단.

### 1.3 4 영역의 현재 시각 (불일치)

| 영역 | 현재 동작 | 문제 |
| --- | --- | --- |
| nudge | ghost 도 정상 hash 충돌 후보로 노출 | 사용자가 의미 없는 proceed/replace/cancel 3택을 매번 풀어내야 함 |
| reconciliation | invisible — findActiveMarkables() 는 active 만, ORPHAN 보호 정책은 마커 잔존 케이스만 대응 | ghost 자체를 인지 못함, 정리 경로 없음 |
| restore | trashed_path=null early-return → DB lifecycle flag 만 flip | 활성 row + 마커 부재 + 파일 부재 → 또 다른 drift (MARKER_MISSING) 양산 |
| 휴지통 | TrashController.toResponse 의 trashed_at == null 일괄 필터아웃 | 사용자가 ghost 의 존재 자체를 인지 불가 |

### 1.4 해결 노선 (사용자 합의 완료)

ghost 를 모든 영역이 동일하게 인지하는 공식 도메인 개념 으로 승격. softDelete 정책은 유지 (A2 케이스 발생 자체는 차단하지 않음 — “외부 mv 후 곧 되돌릴 시나리오” 보존). ghost 정리는 reconciliation 의 명시적 행위로만 수행.

### 1.5 본 슬라이스의 truth-source 철학

MK3 의 “active 트리 = FS-truth, lifecycle 메타 = DB-truth” 철학을 그대로 계승. ghost 는 두 truth 가 모두 음수인 dead row — DB 에 행이 있지만 FS 에 자원도 trash 도 없음. 어느 쪽 truth 도 회복 불가.

## 2. 페이지 요구사항 (확정)

### 2.1 사용자 명시 (대화 보존)

“그 자원의 마커가 missing 이니까 이걸 지우고 지금 디렉토리로 새로 등록해야 겠다는 생각이 들었는데, 새롭게 등록을 할 때 여기서 nudge 가 뜬다는 거야. 이미 soft-deleted 된 자원이 있다고. 근데 실제로 그 자원은 접근할 수가 없잖아. 여기서 사용자 입장에서는 병목이 오는거지.”

### 2.2 결정 박스 (확정)

| # | 결정 | 답 |
| --- | --- | --- |
| DCM3-1.1 | Ghost 의 공식 정의 | (a) is_deleted=true AND trashed_at=null AND trashed_path=null AND Files.exists(DB.resourcePath)==false — 3 + 1 조건 |
| DCM3-1.2 | softDelete 정책 변경 여부 | (b) 변경 없음 — A2 케이스 자체는 보존 (외부 mv 후 회복 시나리오) |
| DCM3-1.3 | nudge 의 시각 | (a) candidate 사전 필터링. 모든 후보가 ghost 면 nudge 미발급, 정상 등록 진행 |
| DCM3-1.4 | reconciliation 의 시각 | (a) 신규 DriftKind.GHOST_DB_ROW 도입. drift apply = DB row hard-delete |
| DCM3-1.5 | GHOST_DB_ROW 자동 적용 default | (b) OFF (PATH_DRIFT 와 동일). reconciliation.auto-apply-ghost-row=false. A2 발생 시점 의도를 사용자가 사후 검토 가능 |
| DCM3-1.6 | restore 의 시각 | (a) ghost row 에 대한 restore 호출은 명시적 거절 — GhostRowRestoreNotAllowedException (409) |
| DCM3-1.7 | 휴지통의 시각 | (a) ghost 도 표시. 단 액션은 “정리 (DB row hard-delete)” 1개. 복원 / +30일 연장 disabled. “복구 불가” 배지 |
| DCM3-1.8 | ghost 판정 SPI 위치 | (a) MarkableScanner.isGhost(Long resourceId) default 메서드. 4 도메인 복붙 금지 (CLAUDE.md §중복 불가침) |
| DCM3-1.9 | nudge 필터의 race 처리 | (a) 무시 — 동시성 매우 낮은 관리자 도구. 락 도입은 별도 슬라이스 |
| DCM3-1.10 | 도메인 페이지 (/management/<area> includeDeleted=true) 의 ghost 표시 | (b) 변경 없음 — ghost 정리는 휴지통 / reconciliation 으로만 진입. over-scope 차단 |

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

### 3.1 신규 / 변경 endpoint

| Method | URL | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| POST | /management/<domain>/<resource>/{id}/restore | ghost row 호출 시 GhostRowRestoreNotAllowedException (409) — 도메인 service 가드는 변경 없고 TrashLifecycleService.restoreFromTrash 의 분기에서 throw |
| POST | /<domain>/{parentId}/upload (BIOS / BMC / Subprogram) POST /<osId>/iso (ISO) POST /<domain>/{parentId}/register-existing (전체) | 등록 본체에서 호출하는 findHashConflictCandidates(...) 결과를 ghost 사전 필터링한 뒤 nudge 발급 여부 판정. 모든 후보가 ghost 면 정상 등록 200 |
| POST | /maintenance/reconciliation/scan | drift report 에 GHOST_DB_ROW 항목 추가 가능 (이전엔 0) |
| POST | /maintenance/reconciliation/drifts/{driftId}/apply | GHOST_DB_ROW 처리 분기 추가 — scanner 위임으로 DB row hard-delete |
| POST (신규) | /maintenance/trash/{resourceType}/{resourceId}/clear-ghost | 휴지통 페이지에서 ghost 정리 액션. 활성 row 에 호출되면 GhostClearTargetNotGhostException (409) |

### 3.2 데이터 흐름 (Ghost 처리 4 경로)

A. Ghost 생성 (소극적 — 정책 변경 없음)
   1. 사용자 softDelete 호출
   2. TrashLifecycleService.softDeleteToTrash:
      ├─ entity.softDelete()           (lifecycle flag 전이)
      ├─ active 마커 삭제 (silent if 부재)
      └─ Files.exists(resourcePath) == false → trash mv 건너뜀 → markTrashed(...) 미호출
   3. 결과 : is_deleted=true, trashed_at=null, trashed_path=null = ghost

B. Ghost 가 있는 상태에서 같은 콘텐츠 재등록 (nudge 우회)
   1. addBios / addBmc / addSubprogram / addISO 본체
   2. findHashConflictCandidates(...) → 후보 리스트 수집
   3. **ghost 필터링** (신규) :
      candidates.filter(c -> !scanner.isGhost(c.getId()))  ← 본 슬라이스 핵심
   4. 필터링 후 비어있으면 nudge 미발급 + 등록 정상 진행
   5. 비어있지 않으면 기존 nudge 흐름

C. Reconciliation 의 ghost 감지
   1. PathReconciliationService.scan()
   2. 기존 4 패스 (active marker / sidecar / orphan / softdel-escape) 후 신규 패스 :
      for each scanner :
        for resourceId in scanner.findGhostResourceIds() :  ← SPI 신규
          drift = Drift(GHOST_DB_ROW, resourceType, resourceId, oldPath=DB.path, newPath=null,
                       detail="DB row 만 남은 ghost (FS 자원 부재)")
   3. drift apply (수동 또는 auto-apply-ghost-row=true 시) :
      scanner.applyGhostClear(resourceId) → DB row hard-delete

D. 휴지통 페이지의 ghost 표시 + 정리
   1. TrashController.list()
   2. 기존 findTrashed() 합본 → 신규 findGhost() 합본 추가
   3. TrashItemResponse 에 ghost: boolean + 액션 분기 메타
   4. UI : ghost 행은 "복구 불가" 배지 + 정리 버튼만 활성
   5. POST /clear-ghost → scanner.applyGhostClear(resourceId)

### 3.3 Ghost 의 lifecycle 다이어그램

┌────────────┐
                │ active row │ (is_deleted=false, trashed_*=null, FS 자원 + 마커)
                └─────┬──────┘
                      │ softDelete (자원 존재)
                      ▼
                ┌────────────┐
                │ trashed    │ (is_deleted=true, trashed_at=now, trashed_path=...)
                └─────┬──────┘
                      │ TTL 30일 자동 purge
                      │ 또는 사용자 영구삭제
                      ▼
                  hard-delete

  ┌──────────┐
  │ active   │ (FS 자원 부재 상태)
  └────┬─────┘
       │ softDelete (A2 — 자원 부재 시점에 softDelete)
       ▼
  ┌────────────┐                       (본 슬라이스 — 명시적 거절 흐름 도입)
  │ ghost row  │ ──┬─ restore 호출 → 409 GhostRowRestoreNotAllowed
  └─────┬──────┘   ├─ reconciliation 감지 → GHOST_DB_ROW drift
        │          ├─ 휴지통 표시 → 정리 버튼
        ▼          └─ 같은 콘텐츠 재등록 시 nudge 후보 제외
   reconciliation drift apply
   또는 휴지통 clear-ghost
        │
        ▼
   hard-delete

## 4. 도메인 모델

### 4.1 신규 enum 상수

global/marker/DriftKind.java 에 1개 추가 :

/**
 * MK3-1 — DB row 는 소프트삭제 상태이지만 FS 에 자원도 trash 도 없는 dead row.
 * 정의 : is_deleted=true AND trashed_at=null AND trashed_path=null AND Files.notExists(DB.path).
 * 자동 적용 default OFF (사용자 사후 검토 가능).
 */
GHOST_DB_ROW

→ 총 enum 12개 (MK1 5 + MK3 6 + MK3-1 1).

### 4.2 SPI 확장 (MarkableScanner)

/**
 * MK3-1 — ghost row 판정. 4 도메인 동일 default 구현 — entity lifecycle 메타 + Files.exists 만으로 판정 가능.
 * 도메인이 별도 override 할 필요 없음 (동일 로직 4 곳 복붙 차단 — CLAUDE.md §중복 불가침).
 */
default boolean isGhost(Long resourceId) {
    // 도메인 entity 가 LifecycleEntity 상속 + Markable 구현이라는 invariant 활용.
    // 단일 진입점 helper (별도 GhostEvaluator 클래스 또는 본 default 본체) 에서 판정.
    return false; // 본 시그니처는 placeholder — Step 8 에서 본체 정밀화.
}

/** MK3-1 — reconciliation 패스에서 호출. ghost 셋 조회. */
default Set<Long> findGhostResourceIds() {
    return Set.of();
}

/** MK3-1 — 휴지통 / reconciliation 의 ghost 정리 액션. 도메인이 자기 service 의 hard-delete 호출. */
default void applyGhostClear(Long resourceId) {
    throw new UnsupportedOperationException(supportedType() + " 는 ghost 정리를 지원하지 않습니다.");
}

Step 8 에서 단일 helper (예 : global/trash/GhostEvaluator) 를 도입할지, 4 scanner 가 동일 default 본체로 판정할지 결정. 핵심 invariant : 4 도메인 entity 가 모두 LifecycleEntity + Markable 동시 구현 → cast 하나로 판정 충분.

### 4.3 신규 컴포넌트

| 위치 | 클래스 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| global/trash/exception/GhostRowRestoreNotAllowedException.java | (신규) | restore 호출이 ghost row 를 만났을 때 throw. extends ConflictException (409). 메시지로 휴지통 정리 / reconciliation drift apply 안내 |
| global/trash/exception/GhostClearTargetNotGhostException.java | (신규) | clear-ghost 가 active 또는 정상 trash 행에 호출됐을 때 방어. extends ConflictException (409) |
| maintenance/trash/dto/response/TrashItemResponse.java | (수정) | 기존 record 에 boolean ghost 필드 추가 |
| maintenance/trash/controller/TrashController.java | (수정) | toResponse() null 필터 완화. ghost 합본 패스 추가. clear-ghost endpoint 추가 |
| templates/maintenance/trash/list.html | (수정) | ghost 배지 + 액션 분기 |
| templates/maintenance/reconciliation/list.html | (수정) | GHOST_DB_ROW 배지 + detail 메시지 |

### 4.4 신규 properties

# MK3-1 — GHOST_DB_ROW drift 자동 적용 (default OFF — 사용자 사후 검토 가능)
reconciliation.auto-apply-ghost-row=false

→ 기존 reconciliation.auto-apply-path-drift=false 와 동일 정책 패턴.

### 4.5 도메인 모델 변경 없음

- LifecycleEntity 컬럼 변경 0

- 도메인 entity (ISO / BoardBIOS / BoardBMC / Subprogram) 변경 0

- DB 스키마 변경 0 — ghost 는 기존 컬럼 조합으로 식별 (is_deleted=true AND trashed_path IS NULL)

- Markable 인터페이스 변경 0

## 5. 수직 슬라이스 10단계

| Step | 내용 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx 산출 + DCM3-1 결정 박스 확정 | CP1 |
| 2 | View — templates/maintenance/trash/list.html 의 ghost 배지 + 액션 분기. reconciliation list.html 의 GHOST_DB_ROW 배지 + detail 메시지 | CP2 |
| 3 | Controller — TrashController 에 clear-ghost endpoint + toResponse() 필터 완화. ReconciliationRestController 의 apply 분기 확장 (GHOST_DB_ROW 허용 + auto-apply-ghost-row 정책 반영) | CP2 |
| 4 | DTO — TrashItemResponse 에 ghost: boolean 필드 추가 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — MarkableScanner SPI 의 3 default 메서드 (isGhost / findGhostResourceIds / applyGhostClear). 4 도메인 service 의 hash candidate 필터 진입점 명세 | CP2 |
| 6 | Repository — 신규 X. 기존 findByIsDeletedTrue() 같은 query 가 ghost 후보 조회의 출발점 | CP3 |
| 7 | Entity — 신규 X. ghost 는 기존 컬럼 조합으로 판정 | CP3 |
| 8 | Service 본체 + PathReconciliationService ghost 패스 + 4 도메인의 nudge 필터 적용 + TrashLifecycleService.restoreFromTrash 의 ghost 거절 분기 + 통합 테스트 (§6) | CP4 |
| 9 | 스키마 변경 0 — application.properties 에 reconciliation.auto-apply-ghost-row=false 추가만 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 (ghost 생성 시나리오 + 4 영역 동작 검증) | CP5 |

## 6. Step 8 통합 테스트 시나리오

CLAUDE.md §테스트 규율 (불가침) 엄수. 본 슬라이스는 4 영역 cross-cutting 정합화이므로 시나리오 폭은 좁지만 영역간 일관성 검증이 핵심.

### 6.1 nudge 필터 (G 카테고리, 4 도메인 × 4 시나리오 = 16)

- G1 ghost 만 hash 충돌 후보 → nudge 미발급, 등록 200

- G2 ghost + 정상 trash 후보 혼재 → ghost 만 제외, nudge 발급 (정상 trash 만 노출)

- G3 ghost 후보 0 (정상 trash 만) → 기존 nudge 흐름 동일 (회귀 차단)

- G4 active 충돌 → ghost 필터 무관 (회귀 차단)

→ 4 도메인 (ISO / BIOS / BMC / Subprogram) × 4 케이스 = 16 시나리오

### 6.2 reconciliation GHOST_DB_ROW (I 카테고리)

- I1 ghost row 1 건 → scan 응답에 GHOST_DB_ROW 1건 + auto-apply-ghost-row=false 시 보고만

- I2 ghost + 정상 trash 혼재 → ghost 만 GHOST_DB_ROW, 정상 trash 는 drift 아님 (회귀 차단)

- I3 ghost row 의 drift apply (수동) → DB row hard-delete + 다음 scan 부재

- I4 auto-apply-ghost-row=true + ghost 1건 → scan 직후 자동 정리

- I5 GHOST_DB_ROW drift apply 가 잘못된 driftId → 404 DriftNotFoundException

- I6 GHOST_DB_ROW drift apply 의 race (drift apply 직전 다른 경로로 이미 정리된 경우) → 200 (no-op) + idempotent

→ 6 시나리오

### 6.3 restore 거절 (J 카테고리, 4 도메인 × 3 = 12)

- J1 ghost row 에 restore 호출 → 409 GhostRowRestoreNotAllowedException + 메시지에 휴지통 / reconciliation 안내

- J2 정상 trash 자원 restore → 회귀 차단 (200 + 마커 재발급)

- J3 active 자원 restore → 도메인 service 의 기존 가드 (이미 active) 가 거절 (회귀 차단)

→ 4 도메인 × 3 케이스 = 12 시나리오

### 6.4 휴지통 페이지 ghost 표시 (K 카테고리)

- K1 ghost 만 → 페이지 표시 + 배지 “복구 불가” + 정리 버튼만 활성

- K2 ghost + 정상 trash 혼재 → 둘 다 표시, 행별 액션 분기

- K3 clear-ghost endpoint 정상 호출 → DB row hard-delete + 페이지 재진입 시 부재

- K4 clear-ghost 가 정상 trash 자원에 호출됨 → 409 GhostClearTargetNotGhostException

- K5 clear-ghost 가 잘못된 resourceType → 400

- K6 clear-ghost 가 잘못된 resourceId (없음) → 404

→ 6 시나리오

### 6.5 합계

- 16 (nudge) + 6 (reconciliation) + 12 (restore) + 6 (휴지통) = 40 신규 시나리오

- 회귀 : MK3 의 trash 흐름 (~120) 회귀 검증

### 6.6 시나리오 분배 (파일 단위)

| 파일 | 시나리오 수 |
| --- | --- |
| *ServiceGhostFilterTest (4 도메인) | 16 |
| PathReconciliationGhostFlowTest | 6 |
| TrashLifecycleServiceGhostRestoreTest | 12 |
| TrashControllerGhostFlowTest | 6 |

## 7. 예외 계층

### 7.1 신규

| 예외 | HTTP | 의미 |
| --- | --- | --- |
| GhostRowRestoreNotAllowedException (global/trash/exception/) | 409 | restore 호출이 ghost row 를 만남. 메시지로 휴지통 정리 / reconciliation drift apply 안내 |
| GhostClearTargetNotGhostException (global/trash/exception/) | 409 | clear-ghost 가 ghost 가 아닌 row (active 또는 정상 trash) 에 호출됨 — 사고 방지 가드 |

### 7.2 재사용

- DriftAutoApplyNotAllowedException (PATH_DRIFT 와 동일 메커니즘 — GHOST_DB_ROW 도 자동 적용 default OFF 일 때 manual apply 만 허용)

- DriftNotFoundException (driftId 없을 때)

- NudgeSession 흐름의 기존 예외 — 변경 없음

### 7.3 ApiExceptionHandler 매핑

기존 @RestControllerAdvice (ApiExceptionHandler) 가 ConflictException 을 409 로 매핑. 신규 예외 2개 모두 ConflictException 상속이므로 핸들러 추가 변경 없음 (CLAUDE.md §조건분기문 무분별 확장 금지 정합).

## 8. 예상 부산물 / 주의

### 8.1 스코프 경계

- 본 슬라이스 포함 : ghost 의 공식 정의, 4 영역 시각 통일, MarkableScanner SPI 확장 (default 메서드 3개), DriftKind 1개 추가, clear-ghost endpoint, restore 거절 흐름, 휴지통 페이지 표시 분기, nudge candidate 필터.

- 본 슬라이스 미포함 :

  - softDelete 정책 변경 (A2 케이스 자체는 보존)

  - auto-apply-ghost-row=true default 화 (운영 안정 후 별도 슬라이스에서 검토)

  - 도메인 페이지 (/management/<area> includeDeleted=true) 의 ghost 표시 강화 (휴지통 / reconciliation 으로만 진입)

  - ghost 누적 시 관리자 알림 UX (별도 슬라이스 후보)

### 8.2 race / 동시성

사용자 A 가 ghost 정리 직전에 사용자 B 가 nudge 를 받는 시나리오는 동시성 매우 낮은 관리자 도구 특성상 무시. 락 도입은 별도 슬라이스. nudge 필터링이 stale 한 ghost 를 후보 제외해도 다음 등록 흐름에서 다시 검증되므로 안전.

### 8.3 CLAUDE.md 갱신

- §인벤토리 어휘 — MK3-1 추가, “MK3-1 = ghost 일급 개념 도입” 1줄 설명

- §아키텍처 영역 분할 — global/trash/exception/ 에 ghost 관련 예외 2개 명시 (선택)

- §Step 1 plan docx 규약 — 변경 없음 (본 슬라이스가 11섹션 규약을 그대로 따름)

### 8.4 회귀 위험

- MK3 의 trash 흐름 : softDeleteToTrash / restoreFromTrash / scanner 의 trash 메서드 6종은 시그니처 변경 없음. ghost 는 새 진입점 (default 메서드 3개) 으로만 도입되므로 기존 흐름 회귀 0.

- MK1 reconciliation 5 DriftKind : enum 1 개 추가만 (GHOST_DB_ROW). 기존 5 분류 동작 보전.

- nudge candidate 필터 : 정상 trash / active 후보는 기존 흐름 그대로. ghost 만 사전 제외. 기존 nudge UX 회귀 0.

### 8.5 마이그레이션 주의

본 슬라이스 도입 시점에 이미 ghost 인 row 가 DB 에 존재 가능. 별도 마이그레이션 스크립트 불필요 — 다음 reconciliation scan 에서 자동으로 GHOST_DB_ROW drift 로 분류됨. 운영자가 drift apply 또는 clear-ghost 로 정리 가능.

### 8.6 softDelete 정책 유지의 정당성

A2 케이스 (Files.exists(DB.path) == false 시점의 softDelete) 를 즉시 hard-delete 로 바꾸는 옵션 (DCM3-1.2 의 (a)) 도 검토했으나 거절 : - “사용자가 외부에서 파일을 옮겨놨을 뿐 곧 되돌릴” 시나리오를 잃음 - reconciliation 의 SOFTDEL_ESCAPE_TO_ORIGINAL 흐름과 충돌 (자원이 trash 외부에서 발견되는 경우 자동 복원) — 이 흐름은 trashed_path 가 null 이어야 자연스러움

→ A2 보존 + ghost 명시적 정리의 조합이 “DB-truth / FS-truth 양쪽이 일관되지 않을 때” 의 사용자 의도 시그널을 가장 잘 보존.

## 9. Verification 체크리스트

### 9.1 빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 40 신규 시나리오 + MK3 회귀 (~120) 통과

### 9.2 정책 정합 검증

- (DCM3-1.1) ghost 정의 = is_deleted=true AND trashed_at=null AND trashed_path=null AND Files.notExists(DB.path)

- (DCM3-1.2) softDelete 진입 흐름 시그니처 / 동작 변경 0 (회귀 차단)

- (DCM3-1.3) nudge candidate 사전 필터 — 4 도메인 동일 진입점 (isGhost SPI default 활용)

- (DCM3-1.4) reconciliation 에 GHOST_DB_ROW drift 노출

- (DCM3-1.5) reconciliation.auto-apply-ghost-row=false default. true 시 자동 정리 검증

- (DCM3-1.6) restore 거절 — 4 도메인 모두 GhostRowRestoreNotAllowedException (409)

- (DCM3-1.7) 휴지통 페이지에 ghost 행 표시 + 정리 액션만 활성

- (DCM3-1.8) MarkableScanner.isGhost default 구현 단일 — 4 도메인 override 0

- (DCM3-1.10) 도메인 페이지 변경 0

### 9.3 사용자 시나리오 (대화 보존 케이스)

- 자원 X 의 마커 missing → softDelete (A2) → ghost 생성 확인

- 같은 콘텐츠 새 경로 등록 → nudge 미발급 + 정상 200 (사용자 보고 시나리오 해결)

- reconciliation scan → GHOST_DB_ROW drift 1건 노출

- 휴지통 진입 → ghost 행 “복구 불가” 배지 + 정리 버튼

- 정리 → DB row 부재 + 후속 scan 에서 GHOST_DB_ROW 0건

### 9.4 회귀

- MK1 5 DriftKind 분류 (12 시나리오) 통과

- MK3 trash 흐름 (~120 시나리오) 통과

- 4 도메인의 정상 nudge 흐름 (active / 정상 trash 후보) 통과

## 10. Critical Files

### 10.1 신규

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/trash/exception/GhostRowRestoreNotAllowedException.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/trash/exception/GhostClearTargetNotGhostException.java

- src/test/java/com/example/serverprovision/management/{os,bios,bmc,subprogram}/service/*ServiceGhostFilterTest.java (4개)

- src/test/java/com/example/serverprovision/maintenance/reconciliation/service/PathReconciliationGhostFlowTest.java

- src/test/java/com/example/serverprovision/global/trash/TrashLifecycleServiceGhostRestoreTest.java

- src/test/java/com/example/serverprovision/maintenance/trash/controller/TrashControllerGhostFlowTest.java

### 10.2 수정

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/marker/DriftKind.java — GHOST_DB_ROW enum 1개 추가

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/marker/MarkableScanner.java — SPI default 3개 추가 (isGhost, findGhostResourceIds, applyGhostClear)

- src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/reconciliation/service/PathReconciliationService.java — ghost 감지 패스 추가, apply() 의 GHOST_DB_ROW 분기, auto-applicable 셋 확장

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/trash/TrashLifecycleService.java — restoreFromTrash 의 ghost 거절 분기

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/OSImageService.java — hash candidate 필터 적용 (addISO + register-existing)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/bios/service/BiosService.java — 동일 (addBios + registerExisting)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/bmc/service/BmcService.java — 동일

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/subprogram/service/SubprogramService.java — 동일

- src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/trash/controller/TrashController.java — toResponse() 필터 완화 + ghost 합본 + clear-ghost endpoint

- src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/trash/dto/response/TrashItemResponse.java — ghost: boolean 필드 추가

- src/main/resources/templates/maintenance/trash/list.html — ghost 배지 + 액션 분기

- src/main/resources/templates/maintenance/reconciliation/list.html — GHOST_DB_ROW 배지 + detail 메시지

- src/main/resources/application.properties — reconciliation.auto-apply-ghost-row=false 추가

- CLAUDE.md — §인벤토리 어휘에 MK3-1 추가

### 10.3 유지

- LifecycleEntity 컬럼 / 메서드 그대로 (스키마 변경 0)

- 도메인 entity (ISO / BoardBIOS / BoardBMC / Subprogram) 변경 0

- Markable 인터페이스 변경 0 (default 메서드는 MarkableScanner 측에만 추가)

- TrashService / TrashPolicy / TrashTtlWorker 등 MK3 코어 변경 0

- 기존 5 도메인 controller / repository 변경 0 (필터는 service 진입점에서만 적용)

## 11. 다음 마일스톤

### 11.1 Gate

- G-MK3-1 : 본 슬라이스 완료 후 사용자 E2E 검증. 주 검증 포인트 :

  - ghost 생성 시나리오에서 4 영역 동작 일관성

  - nudge UX 가 사용자 보고 케이스에서 정상 우회

  - reconciliation drift report 의 GHOST_DB_ROW 분류 정확도

  - 휴지통 페이지의 ghost 행 액션 일관성

### 11.2 본 슬라이스 후속

- MK4 (ApplicationFileMover) — UI 에서 파일 이동 시 마커 + DB 동시 갱신. 본 슬라이스의 ghost 개념과 무관 (MK4 는 active 자원의 mv 책임)

- 운영 안정 후 검토 : reconciliation.auto-apply-ghost-row=true default 화. ghost 가 정의상 무손실이므로 default true 가 합리적이지만 운영 환경에서 의도치 않은 row 손실 가능성을 사용자가 사후 검토할 시간 보장 — 운영 데이터 수집 후 재논의

- ghost 누적 알림 UX : ghost 가 N건 이상 누적 시 작업 조회 아이콘 또는 reconciliation 페이지에 강조 — 별도 슬라이스 후보

### 11.3 본 슬라이스 종료 후 즉시 확인 1줄

“DB-truth 와 FS-truth 가 어긋나 dead row 가 된 ghost 가 nudge / reconciliation / restore / 휴지통 4 영역에서 일관된 단일 멘탈 모델로 처리되어 사용자 흐름 차단 0.”