# S5-2 — 자원 상태 변경 UI 및 기능 수정 (묶음 진입 plan, v2)

분류 : Cross-cutting UI 통합. 5/4~5/5 사전 산출된 sub-slice 3 종 (S5-2-1 / S5-2-2 / S5-2-3) v1 plan 의 묶음 진입 plan. MK3 묶음 (MK3 본 + MK3-1 + MK3-2) 종료 후 도입된 delete-reject-modal.* 자산을 고려해 책임 분리를 명시.

본 v2 는 S5-2 묶음 전체 흐름을 재확인 하고 S5-2-1 의 첫 진입을 승인 받기 위한 plan. 각 sub-slice 의 상세는 v1 plan (26-05-05_11-37-08_S5-2-*_plan.docx) 을 그대로 따른다.

## 1. 현재 상태 요약

### 1.1 선행 완료

- MK3 본 / MK3-1 / MK3-2 (2026-05-05 ~ 2026-05-11) — Trash 패턴 + Ghost 일급 + softDelete Reject 정책. 71302cf 커밋으로 본 트리 영속화.

- S5-1 (탐색 첫 진입 hotfix) — CP4 완료. 74fca75 커밋. CP5 (브라우저 E2E) 는 본 묶음 진입과 함께 사용자 단독 확인 예정.

### 1.2 본 묶음 진입 전제

- 5 자원 도메인 (OS / Board / BIOS / BMC / Subprogram) 의 list 페이지에서 soft-delete / hard-delete / deprecate / restore 모두 inline onsubmit="return confirm('...')" 로 처리.

- 디자인 / 어휘가 도메인별로 미세하게 다름 — 동일 액션이지만 사용자 경험이 단편적.

- MK3-2 의 delete-reject-modal.html + delete-reject-modal.js 가 이미 존재 — 별도 책임 (백엔드 409 SOFTDELETE_REQUIRES_INTENT 응답 시 자동 표시, 3택 액션). 본 묶음의 confirm-action.* 과는 트리거·내용·책임이 다름 (책임 분리 — §1.3).

### 1.3 modal 자산 책임 분리 (post-MK3 context)

| Modal | 트리거 | 내용 | 액션 | 도메인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| delete-reject-modal (MK3-2 산출) | 백엔드 409 SOFTDELETE_REQUIRES_INTENT 응답 | missingPath / ghostCandidate 메타 + intent token TTL | 3택 (정정 후 삭제 / 강제 정리 / 취소) | 5 도메인 공통 |
| confirm-action (S5-2 산출) | 사용자 form submit 클릭 직후 | 일반 액션 확인 문구 (soft-delete / deprecate / restore / purge / restore-cascade) | 2~3택 (확인 / 취소, 또는 cascade 옵션) | 5 도메인 공통 |

두 modal 은 상호 보완 — 사용자가 confirm-action 으로 확인 후 form submit → 백엔드가 409 던지면 delete-reject-modal 가 자동 인계. 두 fragment 의 코드 공유 / 통합은 본 묶음 범위 외 (over-abstraction 회피 — 책임이 명확히 다름).

## 2. 페이지 요구사항 (Notion 본문 그대로)

### 2.1 S5-2 본 (parent)

자원 삭제(soft-delete, hard-delete), deprecate, restore 시 단순 alert 창으로 띄우지 말고 modal 창으로 선택할 수 있도록 수정.

### 2.2 S5-2-1

자원 상태 변경 작업 시 2차 확인 작업 — soft-delete / deprecate / restore 3 액션에 modal 도입.

### 2.3 S5-2-2

자원 hard-delete 시 자원 명 입력 로직을 모든 자원 도메인에서 수행하도록 수정. - OS 버전 : OS이름 버전 (예 Rocky Linux 9.6) - ISO 이미지 : OS이름 버전 ISO이미지파일이름 - BIOS / BMC / Driver / Utility : 이름

### 2.4 S5-2-3

restore 시에도 modal 을 띄워서 확인 받을 것. 메인보드/OS버전 soft-delete 이후 restore 시 하위에 종속된 ISO이미지/BIOS,BMC파일 도 함께 restore 할 여부를 modal 에서 물어보도록 수정. (단, ISO 이미지의 설치 환경 및 패키지 환경은 제외.)

## 3. 묶음 진행 순서 (3 sub-slice)

| Step | Sub-slice | 산출물 핵심 | v1 plan |
| --- | --- | --- | --- |
| W2-1 | S5-2-1 modal fragment 도입 | confirm-action.html (3 actionKey) + confirm-action.js 자동 wiring + 5 도메인 list.html data-confirm-action 마커 | 26-05-05_11-37-08_S5-2-1_plan.docx |
| W2-2 | S5-2-2 purge typed-name | fragment 확장 (purge actionKey + typed-name input) + 5 도메인 service typed-name 비교 + Board / Subprogram hard-delete 백엔드 신설 | 26-05-05_11-37-08_S5-2-2_plan.docx |
| W2-3 | S5-2-3 restore cascade | fragment 확장 (restore-cascade actionKey + 라디오) + OS / Board restore(cascade=boolean) overload + 자식 자원 일괄 복구 service 로직 | 26-05-05_11-37-08_S5-2-3_plan.docx |

각 sub-slice 는 v1 plan 의 10 단계 (Step 1 ~ Step 10) 를 그대로 따른다. CP1 ~ CP5 진행도 동일.

## 4. 도메인 모델 (요약)

| Sub-slice | 신규 코드 | 백엔드 변경 |
| --- | --- | --- |
| S5-2-1 | confirm-action.html fragment + confirm-action.js 모듈 | 없음 (frontend only) |
| S5-2-2 | TypedNameMismatchException (400) + Board / Subprogram purge endpoint | 5 도메인 Service typed-name 검증 + Board / Subprogram hard-delete 신설 |
| S5-2-3 | RestoreResponse (record, cascadedChildren:int) | OS / Board Service restore(Long, boolean) → RestoreResponse overload + 자식 일괄 restore 로직 |

신규 엔티티 / 스키마 변경 없음 (3 sub-slice 전체).

## 5. 수직 슬라이스 10 단계 (S5-2-1 기준)

S5-2-1 의 v1 plan §5 그대로 : 1. 본 plan docx 산출 (v2 — 본 문서) 2. View — confirm-action.html fragment 신설 + 5 도메인 list.html 마커 3. Controller — 변경 없음 4. DTO — 변경 없음 5. Service 시그니처 — 변경 없음 6. Repository — 변경 없음 7. Entity — 변경 없음 8. confirm-action.js 본체 + 5 도메인 fragment render 통합 테스트 9. 스키마 — 변경 없음 10. 브라우저 E2E — 사용자 단독

S5-2-2 / S5-2-3 진입 시 별도 Step 1 plan v2 산출 여부 검토 — v1 이 명확하면 그대로 사용.

## 6. Step 8 통합 테스트 시나리오 (S5-2-1)

v1 plan 그대로 5 신규 + 회귀 재활용 : - 렌더 (5) : 5 도메인 list 페이지에서 confirm-action modal 3 종 (soft-delete / deprecate / restore) HTML 마크업 포함 검증 (MockMvc GET → body 검증) - 회귀 : 기존 controller 테스트가 form POST 흐름을 이미 cover.

## 7. 예외 계층

| Sub-slice | 신규 예외 |
| --- | --- |
| S5-2-1 | 없음 |
| S5-2-2 | TypedNameMismatchException (@ResponseStatus(BAD_REQUEST)) |
| S5-2-3 | 없음 |

## 8. 예상 부산물 / 주의

- modal 인프라 책임 분리 명시 (§1.3) — confirm-action 과 delete-reject-modal 은 통합하지 않는다. 트리거·내용·책임이 명확히 다름.

- S5-3-1 (nudge modal fragment 화) 와의 상호작용 — S5-3 묶음 진입 시 nudge-modal.html 도 fragment 화될 예정. 본 묶음의 confirm-action.* 는 그것과 별개 (nudge 는 등록 시점 충돌 알림, confirm-action 은 액션 확인) — 통합 검토는 S5-3 진입 시점에 분리 판단.

- CLAUDE.md 수정 : static/global/confirm-action.js 위치 1줄 명시 (S5-3 와 일괄).

- 5 도메인 list.html 변경 폭: onsubmit="return confirm()" 제거 + data-confirm-action 마커 + fragment include + script 태그. 작은 변경이지만 5 곳 동일 패턴 — copy-paste 회귀 방어를 위해 fragment 재사용으로 1 곳 정의.

- BIOS 의 data-typed-confirm="purge" legacy 마커 : S5-2-1 에서는 보존 (hard-delete 미적용), S5-2-2 에서 일괄 제거.

## 9. Verification 체크리스트

### 빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 5 신규 + 회귀 통과

### 기능

- 5 도메인 list 에서 soft-delete / deprecate / restore 클릭 시 modal 표시 (alert 아님)

- modal 의 “확인” 클릭 → form submit → 정상 처리

- modal 의 “취소” / Esc / 외부 클릭 → form submit 안 됨

- MK3-2 의 delete-reject-modal 와 동시 작동 시 충돌 없음 (sequence : confirm-action → submit → 409 → delete-reject-modal)

### 회귀

- hard-delete (purge) 의 기존 inline confirm() 흐름 그대로 작동 (S5-2-2 에서 modal 로 교체 예정)

- MK3-2 의 delete-reject-modal 흐름 무영향

## 10. Critical Files

### 신규 (S5-2-1)

- src/main/resources/templates/fragments/management/confirm-action.html

- src/main/resources/static/global/confirm-action.js

- src/test/.../management/common/confirm/ConfirmActionFragmentRenderTest.java

### 수정 (S5-2-1)

- src/main/resources/templates/management/{os,board,bios,bmc,subprogram}/list.html

### 유지 (S5-2-1 시점)

- 5 도메인 controller / service / repository / entity 일체 변경 없음

- BIOS data-typed-confirm="purge" legacy 마커 (S5-2-2 까지 보존)

- MK3-2 의 delete-reject-modal.* 자산 무영향

## 11. 다음 마일스톤

- CP1 승인 (v2 plan 또는 v1 그대로 진행 결정)

- W2-1 (S5-2-1) 진입 — Step 2 ~ 10 까지 수행. 완료 시 G-S5-2-1

- W2-2 (S5-2-2) 진입 — typed-name 입력 + Board / Subprogram hard-delete 신설

- W2-3 (S5-2-3) 진입 — restore-cascade 라디오 + 자식 일괄 복구

- W3 (S5-3 묶음) — nudge modal 공통화 (별도 진입 plan)